Perfil Médico+   ·   Capstone_005D (Grupo 7)

Asignatura CAPSTONE · PTY4614 · Fase 1

# Guía Estudiante Fase 1 — Definición Proyecto APT

# PARTE I

## 1. Antecedentes Personales

| Nombre estudiante | Benjamín Leiva Sergio Ocarez Matías Pizarro |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

## 2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Perfil Médico+ |
| --- | --- |
| Área(s) de desempeño | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software; Construir modelos de datos; Gestionar proyectos informáticos; Realizar pruebas de certificación de productos y procesos; Comunicación oral y escrita en inglés a nivel elemental. |

## 3. Fundamentación Proyecto APT

| Relevancia del proyecto APT | Muchas familias gestionan las horas médicas, tratamientos, medicamentos, controles y antecedentes de salud de forma manual o repartida entre múltiples herramientas no integradas (papeles, fotografías de recetas, calendarios, WhatsApp, alarmas del teléfono). Esta dispersión genera desorganización, pérdida de información y dificulta el seguimiento adecuado de las indicaciones de salud, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personas que requieren apoyo permanente, así como en los familiares que cumplen el rol de cuidadores y no siempre pueden estar físicamente presentes. La situación se sitúa en el contexto de familias de la Región Metropolitana de Chile e impacta principalmente a adultos mayores, pacientes crónicos y a sus cuidadores. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una plataforma compuesta por una aplicación móvil (Flutter) y un backend web (FastAPI + PostgreSQL) que centralice la información de salud personal y familiar bajo un modelo de cuenta titular con perfiles dependientes. El titular administra su propio perfil de salud y puede crear y gestionar perfiles dependientes, registrando medicamentos, rutinas de cuidado, controles e indicadores de salud. El sistema confirma actividades, genera recordatorios y escala alertas hacia el titular o los cuidadores autorizados cuando una actividad no se confirma a tiempo, siguiendo el flujo: Planificar → Recordar → Confirmar → Monitorear → Alertar → Acompañar. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica de forma integrada las competencias de especialidad del perfil de egreso: la gestión del proyecto informático se evidencia en la planificación por sprints y el Product Backlog; la construcción de un modelo de datos relacional escalable es necesaria para representar cuentas, perfiles dependientes, rutinas y permisos; el desarrollo de la solución de software completa abarca tanto el backend como la aplicación móvil; y la realización de pruebas de calidad se aplica durante la Fase 2 sobre cada módulo entregado. |
| Relación con los intereses profesionales | Benjamín Leiva: Mis principales intereses profesionales se ubican entre la programación y el área de inteligencia artificial, dos áreas que se complementan y que busco seguir desarrollando a futuro. Este proyecto refleja directamente ese interés: mi rol como responsable del backend me permite aplicar y fortalecer mis competencias de programación, mientras que la integración del módulo de inteligencia artificial de Perfil Médico+ conecta con la asignatura de Machine Learning que cursé durante la carrera. A cinco años me proyecto trabajando en una empresa de mayor tamaño, ocupando un rol relevante dentro de un equipo de trabajo, y continuar especializándome tanto en desarrollo de software como en el área de datos e inteligencia artificial. Sergio Ocarez: [Sergio: completar personalmente — ¿cuáles son tus intereses profesionales y cómo se reflejan en tu rol dentro de este proyecto?] Matías Pizarro: [Matías: completar personalmente — ¿cuáles son tus intereses profesionales y cómo se reflejan en tu rol dentro de este proyecto?] |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar considerando: (1) Duración del semestre: 18 semanas, con 11 semanas de desarrollo intensivo (Fase 2); (2) Horas asignadas: la asignatura CAPSTONE cuenta con 20 créditos (10 de trabajo docente y 10 de trabajo autónomo); (3) Materiales requeridos: equipos propios del equipo, herramientas y librerías de código abierto (Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Docker), sin costos de licencias; (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: el equipo ya maneja las tecnologías definidas y cuenta con roles claramente asignados por módulo; (5) Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: la coordinación de horarios entre los tres integrantes y la curva de aprendizaje del módulo de inteligencia artificial; ambos se abordan mediante reuniones semanales fijas y dejando la IA como funcionalidad de menor prioridad dentro del backlog. |

# PARTE II

## 4. Objetivos

| Objetivo general | Desarrollar Perfil Médico+, una aplicación móvil con backend web que centralice la salud personal y familiar mediante un modelo de cuenta titular con perfiles dependientes, gestionando rutinas de cuidado y generando alertas configurables hacia los cuidadores autorizados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar un módulo de autenticación y gestión de cuentas, donde cada titular pueda administrar su propio perfil y crear/vincular perfiles dependientes. 2. Desarrollar el registro y seguimiento de rutinas de cuidado (medicamentos, alimentación, hidratación) con confirmación de actividades. 3. Diseñar un sistema de permisos configurables que permita invitar cuidadores adicionales a un perfil dependiente específico. 4. Construir un sistema de recordatorios y alertas escalonadas ante actividades no confirmadas dentro del plazo esperado. 5. Incorporar el registro de indicadores de salud y un historial de cumplimiento visualizable mediante gráficos. 6. Integrar un módulo de orientación general basado en inteligencia artificial que utilice la información registrada en el perfil. |

## 5. Metodología

El equipo trabajará bajo una metodología ágil (Scrum), con sprints quincenales durante la Fase 2, cada uno con las siguientes ceremonias: Sprint Planning al inicio del sprint (selección de historias del Product Backlog), reuniones breves de seguimiento durante el desarrollo, una demostración interna (demo) al cierre de cada sprint, y una retrospectiva. Una historia de usuario se considera terminada (Definition of Done) cuando está integrada al repositorio, probada manualmente y documentada. El avance se registra en el repositorio GitHub del equipo (https://github.com/Bvnjvmin/Perfil-Medico-).

Roles y responsabilidades por integrante:

| Integrante | Módulo dueño | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Leiva | Backend (Python + FastAPI) | Diseño de la API REST, autenticación JWT, lógica de negocio, integración con notificaciones e IA. |
| Sergio Ocarez | Base de datos + IA (PostgreSQL) | Modelado y administración de la base de datos, indicadores y reportes de cumplimiento, integración del módulo de IA. |
| Matías Pizarro | App móvil (Flutter) | Diseño e implementación de la interfaz para el titular y los perfiles dependientes, experiencia de usuario accesible. |

## 6. Evidencias

| Tipo (avance/final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub actualizado | Código funcional del módulo de autenticación, modelo de datos y estructura base de la app. | Da cuenta del desarrollo técnico real del proyecto durante la primera mitad de la Fase 2. |
| Avance | Informe de Avance Proyecto APT | Resumen del estado de desarrollo, objetivos y metodología ajustados si corresponde. | Evidencia el cumplimiento parcial de los objetivos y permite retroalimentación docente. |
| Final | Aplicación funcional + backend desplegado (Docker) | Producto final con los módulos del MVP integrados y operativos. | Evidencia el logro del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe Final + manual técnico + README | Documentación completa del proyecto, arquitectura y despliegue. | Evidencia la trazabilidad del trabajo y permite la sostenibilidad del proyecto. |

Nota: durante la Fase 1 el proyecto se encuentra en etapa de definición y planificación. Los indicadores de calidad correspondientes a competencias de implementación se evidenciarán en la Fase 2, a través del código, las pruebas y el Informe de Avance/Final.

## 7. Plan de Trabajo

| Competencia | Actividad/Tarea | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2 | Definición del Proyecto APT | Análisis del problema, alcance del MVP y documentación de inicio de proyecto. | Instructivo CAPSTONE, brainstorming en equipo | Semanas 1-4 | Equipo completo | Facilitador: proyecto ya esbozado en APP. Obstáculo: ajustar alcance al tiempo disponible. |
| C4 | Setup de repositorio y entornos | Configuración de GitHub, Docker y estructura base de carpetas. | GitHub, Docker | Semana 5 | Benjamín / Equipo | Facilitador: equipo ya conoce Docker. Obstáculo: coordinar accesos y permisos del repo. |
| C3 | Modelo de datos y autenticación | Diseño del esquema de BD (cuentas, perfiles) y autenticación JWT. | PostgreSQL, FastAPI | Semanas 5-6 | Sergio / Benjamín | Facilitador: base para todos los módulos. Obstáculo: curva de aprendizaje en JWT. |
| C4 | Estructura base app móvil | Pantallas de registro/login y navegación inicial en Flutter. | Flutter, Figma | Semanas 5-6 | Matías | Facilitador: Flutter ya conocido. Obstáculo: definir diseño visual base. |
| C4 | Medicamentos y rutinas | API, modelo de datos y pantallas para registrar y confirmar rutinas de cuidado. | FastAPI, PostgreSQL, Flutter | Semanas 7-8 | Benjamín / Sergio / Matías | Facilitador: primer flujo end-to-end. Obstáculo: sincronizar entregas de los 3 módulos. |
| C3 | Perfiles dependientes y permisos | Creación de perfiles dependientes y sistema de invitación de cuidadores con permisos. | PostgreSQL, FastAPI | Semanas 9-10 | Sergio / Benjamín | Facilitador: modelo de datos ya definido. Obstáculo: cierra con el Informe de Avance. |
| C4 | Recordatorios y alertas | Notificaciones push y alertas escalonadas ante actividades no confirmadas. | FastAPI, Flutter | Semanas 11-12 | Benjamín / Matías | Facilitador: lógica de confirmación ya existente. Obstáculo: configurar notificaciones push. |
| C3 | Indicadores de salud | Registro de indicadores y visualización de historial de cumplimiento. | PostgreSQL, gráficos | Semanas 13-14 | Sergio / Benjamín | Facilitador: datos ya estructurados. Obstáculo: elegir librería de gráficos para Flutter. |
| C4 | Módulo de IA y botón de asistencia | Integración de API de IA para orientación general y botón de ayuda. | API LLM, Flutter | Semanas 14-15 | Sergio / Matías | Facilitador: base de Machine Learning del equipo. Obstáculo: acotar alcance si falta tiempo. |
| C1 | Pruebas e Informe Final | Pruebas integrales, documentación y cierre del Informe Final. | Postman, documentación | Semana 15 | Equipo completo | Facilitador: módulos ya integrados. Obstáculo: tiempo acotado para pruebas. |
| C5 | Preparación y defensa final | Ensayo, material de apoyo y presentación ante comisión evaluadora. | Presentación, demo | Semanas 16-18 | Equipo completo | Facilitador: proyecto ya documentado. Obstáculo: coordinar ensayos con los 3 horarios. |

## 8. Carta Gantt

| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup repositorio y entornos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y autenticación |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura base app móvil |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicamentos y rutinas |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfiles dependientes y permisos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recordatorios y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Módulo de IA y asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Pruebas e Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Preparación y defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |