}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Benjamín Leiva Sergio Ocares Matías Pizarro |
| --- | --- |
| Rut | 21.201.122-3 21.525.211-6 21.691.314-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Perfil Médico+ |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Gestión de Proyectos Informáticos. |
| Competencias | Desarrollar una solución de software; Construir modelos de datos; Gestionar proyectos informáticos; Realizar pruebas de certificación de productos y procesos; Comunicación oral y escrita en inglés a nivel elemental. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Muchas familias gestionan las horas médicas, tratamientos, medicamentos, controles y antecedentes de salud de forma manual o repartida entre múltiples herramientas no integradas (papeles, fotografías de recetas, calendarios, WhatsApp, alarmas del teléfono). Esta dispersión genera desorganización, pérdida de información y dificulta el seguimiento adecuado de las indicaciones de salud, especialmente en adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y personas que requieren apoyo permanente, así como en los familiares que cumplen el rol de cuidadores y no siempre pueden estar físicamente presentes. La situación se sitúa en el contexto de familias de la Región Metropolitana de Chile e impacta principalmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y a sus cuidadores. Modelo de negocio (proyección a futuro): Se proyecta un modelo freemium: un plan Gratis (1 perfil, recordatorios básicos y confirmación manual) y un plan Perfil Médico+ Premium ($3.490 CLP mensual o $29.990 CLP anual por el primer perfil dependiente) que desbloquea perfiles dependientes, la pulsera inteligente conectada, alertas escalonadas al cuidador, historial completo y reportes para el médico, y el módulo de IA (orientación general y búsqueda de farmacias). Por cada perfil dependiente adicional que la misma cuenta agregue manteniendo el primero activo, se aplica un 5% de descuento sobre el valor de ese perfil extra (ej. segundo perfil: ~$3.315 CLP mensual), premiando a quien cuida de más de una persona sin encarecer el plan base. El precio se fijó buscando ser accesible para una familia chilena y a la vez permitir alcanzar rentabilidad en un plazo razonable, dado el bajo costo operativo del proyecto (APIs externas gratuitas como Health Connect, e infraestructura cloud económica para una base de usuarios inicial). El plan pagado se activa naturalmente en el momento de mayor necesidad percibida: cuando el usuario quiere agregar a un familiar a su cargo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una plataforma compuesta por una aplicación móvil (Flutter) y un backend (FastAPI + PostgreSQL) que centralice la información de salud personal y familiar bajo un modelo de cuenta titular con perfiles dependientes. El titular administra su propio perfil de salud y puede crear y gestionar perfiles dependientes, registrando medicamentos, rutinas de cuidado, controles e indicadores de salud. El sistema confirma actividades, genera recordatorios y escala alertas hacia el titular o los cuidadores autorizados cuando una actividad no se confirma a tiempo, siguiendo el flujo: Planificar → Recordar → Confirmar → Monitorear → Alertar → Acompañar. Tres interfaces distintas según quién la usa: La app del titular/cuidador tiene una estructura completa (gestión de perfiles, alertas, historial, configuración); la vista de la app para el perfil dependiente (persona no valente) tiene una estructura distinta y simplificada, con botones grandes y solo acciones de confirmación, pensada para quien no necesariamente maneja un smartphone con fluidez; y la pulsera inteligente tiene su propia interfaz física, mínima, con un botón SOS y una pantalla básica de estado — independiente de la app. Diferenciador: Pulsera Inteligente Perfil Médico+ Perfil Médico+ se integra con una pulsera inteligente ya disponible en el mercado (sin fabricar hardware propio), pensada para los dos tipos de perfiles dependientes que atiende el proyecto — adultos mayores no valentes y niños — bajo la supervisión de un adulto responsable. La pulsera aporta: • Ubicación y salud: GPS con geocercas (alerta si el niño no llega al colegio o el adulto mayor sale de una zona segura), frecuencia cardíaca vía Health Connect, y presión arterial referencial (no reemplaza un tensiómetro médico). • Seguridad: detección automática de caídas, botón SOS físico, alerta de batería baja del dispositivo, y detección de inactividad inusual a partir de los datos de movimiento. Otras funcionalidades nuevas incorporadas a la app: • Registro manual de glucosa: el cuidador ingresa la lectura de un glucómetro certificado. No se mide de forma automática por seguridad — la FDA advirtió en 2024 que ningún smartwatch o anillo inteligente está aprobado para medir glucosa sin pinchazo, y que confiar en esa medición puede derivar en errores de dosis de insulina. • Recordatorios extendidos: indicaciones posteriores a una consulta médica (ej. tomar algo horas después de ver a un especialista) y citas médicas pendientes, con recordatorio diario hasta la fecha. • Consulta a la IA sobre farmacias cercanas que tengan el medicamento buscado, comparando precio y cercanía — inspirado en herramientas públicas reales como TuFarmacia.gob.cl (MINSAL) y comparadores como BuscaFarma. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto pone en práctica de forma integrada las competencias de especialidad del perfil de egreso: la gestión del proyecto informático se evidencia en la planificación por sprints y el Product Backlog; la construcción de un modelo de datos relacional escalable es necesaria para representar cuentas, perfiles dependientes, rutinas y permisos; el desarrollo de la solución de software completa abarca tanto el backend como la aplicación móvil; y la realización de pruebas de calidad se aplica durante la Fase 2 sobre cada módulo entregado. |
| Relación con los intereses profesionales | Benjamín Leiva: Mis principales intereses profesionales se ubican entre la programación y el área de inteligencia artificial, dos áreas que se complementan y que busco seguir desarrollando a futuro. Este proyecto refleja directamente ese interés: mi rol como responsable del backend me permite aplicar y fortalecer mis competencias de programación, mientras que la orquestación del módulo de inteligencia artificial de Perfil Médico+ conecta con la asignatura de Machine Learning que cursé durante la carrera. A cinco años me proyecto trabajando en una empresa de mayor tamaño, ocupando un rol relevante dentro de un equipo de trabajo, y continuar especializándome tanto en desarrollo de software como en el área de datos e inteligencia artificial. Sergio Ocares: Mis intereses profesionales se centran en el área de Calidad de Software: testear código, diseñar planes de prueba y asegurar que los sistemas entregados cumplan altos estándares de calidad y estabilidad. Bases de datos es un área que, según mi propia autoevaluación de competencias (Fase 1), necesito reforzar — y este proyecto es precisamente la oportunidad para hacerlo: al liderar el diseño y estructuración de la base de datos en PostgreSQL, así como la definición del contexto de datos que utiliza el módulo de IA, fortalezco una competencia clave para mi especialidad, ya que validar la integridad y calidad de los datos es parte esencial de asegurar la calidad de cualquier sistema. A cinco años me proyecto como Analista/Ingeniero de Calidad de Software, diseñando planes de prueba y automatizando testing en aplicaciones web y móviles — la experiencia de estructurar datos desde su origen en este proyecto me da una base más sólida para validar su consistencia en ese futuro rol. Matías Pizarro: Mis principales intereses profesionales están relacionados con el área de programación y bases de datos. El desarrollo de software, la creación de aplicaciones y programas, me gustaría seguir fortaleciendo mis conocimientos para desempeñarme en áreas relacionadas con el desarrollo backend y gestión de datos. Dentro del proyecto Perfil Médico+, estos intereses se reflejan principalmente en mi participación en el desarrollo de la aplicación. Actualmente, me enfocare en el área de frontend, trabajando en la construcción de las interfaces y funcionalidades que permiten a los usuarios interactuar con el sistema. Este rol me permite aplicar mis conocimientos de programación y, al mismo tiempo, adquirir experiencia en el desarrollo de aplicaciones utilizando Flutter. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar considerando: (1) Duración del semestre: 18 semanas, con 11 semanas de desarrollo intensivo (Fase 2); (2) Horas asignadas: la asignatura CAPSTONE cuenta con 20 créditos (10 de trabajo docente y 10 de trabajo autónomo); (3) Materiales requeridos: equipos propios del equipo, herramientas y librerías de código abierto (Flutter, FastAPI, PostgreSQL, Docker), sin costos de licencias; (4) Factores externos que facilitan su desarrollo: el equipo ya maneja las tecnologías definidas y cuenta con roles claramente asignados por módulo; (5) Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: la coordinación de horarios entre los tres integrantes y la curva de aprendizaje del módulo de inteligencia artificial; ambos se abordan mediante reuniones semanales fijas y dejando la IA como funcionalidad de menor prioridad dentro del backlog. Factibilidad de la pulsera inteligente y funciones nuevas: La pulsera se integra vía Health Connect (API gratuita y oficial de Android) para frecuencia cardíaca y presión referencial. Para el GPS y las funciones de seguridad (geocercas, caídas, SOS, batería, inactividad), en lugar de depender de la app cerrada del fabricante, el equipo levanta su propio servidor Traccar (plataforma de rastreo GPS gratuita y de código abierto, sobre Docker) que recibe los datos directo del dispositivo, y el backend FastAPI consulta la API REST de Traccar para mostrarlos dentro de la propia app. Esto requiere elegir modelos de pulsera confirmados con un protocolo abierto compatible (ej. GT06), verificado con una unidad de muestra antes de comprar el lote completo. No requiere desarrollar hardware propio ni conocimientos de electrónica. Costo de referencia: $70.000-$90.000 CLP el dispositivo, más un plan SIM prepago (~$5.000-$10.000 CLP mensuales) para la transmisión de ubicación en tiempo real. El registro manual de glucosa, los recordatorios extendidos y la consulta de farmacias son funcionalidades 100% de software, sin costo de hardware adicional. Estas funcionalidades se plantean como incrementos sobre el MVP base, a priorizar en Fase 2 según el avance del equipo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar Perfil Médico+, una aplicación móvil con backend que centralice la salud personal y familiar mediante un modelo de cuenta titular con perfiles dependientes, gestionando rutinas de cuidado y generando alertas configurables hacia los cuidadores autorizados. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar un módulo de autenticación y gestión de cuentas, donde cada titular pueda administrar su propio perfil y crear/vincular perfiles dependientes. 2. Desarrollar el registro y seguimiento de rutinas de cuidado (medicamentos, alimentación, hidratación) con confirmación de actividades. 3. Diseñar un sistema de permisos configurables que permita invitar cuidadores adicionales a un perfil dependiente específico. 4. Construir un sistema de recordatorios y alertas escalonadas ante actividades no confirmadas dentro del plazo esperado. 5. Incorporar el registro de indicadores de salud y un historial de cumplimiento visualizable mediante gráficos. 6. Integrar un módulo de orientación general basado en inteligencia artificial que utilice la información registrada en el perfil. 7. Integrar una pulsera inteligente con GPS y geocercas para perfiles dependientes (adultos mayores no valentes y niños), mostrando también frecuencia cardíaca y presión arterial referencial. 8. Incorporar detección automática de caídas, botón SOS físico, alerta de batería baja e inactividad inusual desde la misma pulsera. 9. Permitir el registro manual de glucosa y otros parámetros médicos no medibles de forma segura por wearables, integrados al historial del perfil. 10. Extender el sistema de recordatorios para cubrir indicaciones posteriores a una consulta médica y citas médicas pendientes. 11. Integrar un módulo de IA que oriente sobre disponibilidad y precio de medicamentos en farmacias cercanas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El equipo trabajará bajo una metodología ágil (Scrum), con sprints quincenales durante la Fase 2, cada uno con las siguientes ceremonias: Sprint Planning al inicio del sprint (selección de historias del Product Backlog), reuniones breves de seguimiento durante el desarrollo, una demostración interna (demo) al cierre de cada sprint, y una retrospectiva. Una historia de usuario se considera terminada (Definition of Done) cuando está integrada al repositorio, probada manualmente y documentada. El avance se registra en el repositorio GitHub del equipo (https://github.com/Bvnjvmin/Perfil-Medico-). Roles y responsabilidades por integrante: • Benjamín Leiva — Backend (Python + FastAPI): diseño de la API REST, autenticación JWT, lógica de negocio, orquestación de la llamada a la API de IA (envío de consultas, manejo de errores) e integración con notificaciones. • Sergio Ocares — Base de datos + IA (PostgreSQL): modelado y administración de la base de datos, indicadores y reportes de cumplimiento, definición del contexto de datos enviado a la API de IA y almacenamiento de sus resultados. • Matías Pizarro — App móvil (Flutter): diseño e implementación de la interfaz para el titular y los perfiles dependientes, experiencia de usuario accesible.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio GitHub actualizado | Código funcional del módulo de autenticación, modelo de datos y estructura base de la app. | Da cuenta del desarrollo técnico real del proyecto durante la primera mitad de la Fase 2. |
| Avance | Informe de Avance Proyecto APT | Resumen del estado de desarrollo, objetivos y metodología ajustados si corresponde. | Evidencia el cumplimiento parcial de los objetivos y permite retroalimentación docente. |
| Final | Aplicación funcional + backend desplegado (Docker) | Producto final con los módulos del MVP integrados y operativos. | Evidencia el logro del objetivo general del proyecto. |
| Final | Informe Final + manual técnico + README | Documentación completa del proyecto, arquitectura y despliegue. | Evidencia la trazabilidad del trabajo y permite la sostenibilidad del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| C2 | Definición del Proyecto APT | Análisis del problema, alcance del MVP y documentación de inicio de proyecto. | Instructivo CAPSTONE, brainstorming en equipo | Semanas 1-4 | Equipo completo | Facilitador: proyecto ya esbozado en APP. Obstáculo: ajustar alcance al tiempo disponible. |
| C4 | Setup de repositorio y entornos | Configuración de GitHub, Docker y estructura base de carpetas. | GitHub, Docker | Semana 5 | Benjamín / Equipo | Facilitador: equipo ya conoce Docker. Obstáculo: coordinar accesos y permisos del repo. |
| C3 | Modelo de datos y autenticación | Diseño del esquema de BD (cuentas, perfiles) y autenticación JWT. | PostgreSQL, FastAPI | Semanas 5-6 | Sergio / Benjamín | Facilitador: base para todos los módulos. Obstáculo: curva de aprendizaje en JWT. |
| C4 | Estructura base app móvil | Pantallas de registro/login y navegación inicial en Flutter. | Flutter, Figma | Semanas 5-6 | Matías | Facilitador: Flutter ya conocido. Obstáculo: definir el diseño visual base. |
| C4 | Medicamentos y rutinas | API, modelo de datos y pantallas para registrar y confirmar rutinas de cuidado. | FastAPI, PostgreSQL, Flutter | Semanas 7-8 | Benjamín / Sergio / Matías | Facilitador: primer flujo end-to-end. Obstáculo: sincronizar entregas de los 3 módulos. |
| C3 | Perfiles dependientes y permisos | Creación de perfiles dependientes y sistema de invitación de cuidadores con permisos. | PostgreSQL, FastAPI | Semanas 9-10 | Sergio / Benjamín | Facilitador: modelo de datos ya definido. Obstáculo: cierra con el Informe de Avance. |
| C4 | Recordatorios y alertas | Notificaciones push y alertas escalonadas ante actividades no confirmadas. | FastAPI, Flutter | Semanas 11-12 | Benjamín / Matías | Facilitador: lógica de confirmación ya existente. Obstáculo: configurar notificaciones push. |
| C3 | Indicadores de salud | Registro de indicadores y visualización de historial de cumplimiento. | PostgreSQL, gráficos | Semanas 13-14 | Sergio / Benjamín | Facilitador: datos ya estructurados. Obstáculo: elegir librería de gráficos para Flutter. |
| C4 | Módulo de IA y botón de asistencia | Backend (Benjamín) orquesta la llamada a la API de IA; base de datos (Sergio) define el contexto enviado y almacena resultados; app (Matías) integra el botón de ayuda. | API LLM, Flutter | Semanas 14-15 | Benjamín / Sergio / Matías | Facilitador: base de Machine Learning del equipo. Obstáculo: acotar el alcance si falta tiempo. |
| C4 | Pulsera: ubicación y salud | Levantar servidor Traccar (Docker) para recibir GPS/geocercas directo del dispositivo, y consumir su API REST desde el backend junto con Health Connect para frecuencia cardíaca y presión referencial. | Health Connect API, servidor Traccar (Docker), SDK pulsera GPS | Semana 13 | Sergio / Benjamín | Facilitador: Traccar y Health Connect ya validados en Fase 1. Obstáculo: confirmar que el modelo de pulsera comprado usa un protocolo compatible (ej. GT06). |
| C4 | Pulsera: funciones de seguridad | Lectura de eventos de caída, botón SOS, batería baja e inactividad inusual reportados por la pulsera, con alerta al cuidador. | SDK pulsera GPS, sistema de notificaciones | Semana 13 | Benjamín / Matías | Facilitador: reutiliza el sistema de alertas ya construido. Obstáculo: distinguir falsos positivos de caída. |
| C2 | Registro manual de glucosa | Formulario para que el cuidador ingrese lecturas de un glucómetro certificado, con historial y alertas por rango. | Flutter, PostgreSQL | Semana 14 | Matías / Sergio | Facilitador: reutiliza el mismo patrón de registro manual ya construido. Obstáculo: ninguno relevante. |
| C4 | Recordatorios extendidos | Recordatorios para indicaciones post-consulta médica y citas médicas pendientes, con aviso diario hasta la fecha. | FastAPI, PostgreSQL | Semana 14 | Benjamín | Facilitador: extiende el motor de recordatorios existente. Obstáculo: modelar recordatorios con vigencia limitada. |
| C4 | Farmacias cercanas vía IA | Consulta a la IA sobre disponibilidad y precio de un medicamento en farmacias cercanas, recomendando por precio y cercanía. | API LLM, geolocalización | Semana 15 | Sergio / Benjamín | Facilitador: se apoya en datos públicos de referencia (ej. TuFarmacia.gob.cl). Obstáculo: acotar el alcance si falta tiempo. |
| C1 | Pruebas e Informe Final | Pruebas integrales, documentación y cierre del Informe Final. | Postman, documentación | Semana 15 | Equipo completo | Facilitador: módulos ya integrados. Obstáculo: tiempo acotado para pruebas. |
| C5 | Preparación y defensa final | Ensayo, material de apoyo y presentación ante comisión evaluadora. | Presentación, demo | Semanas 16-18 | Equipo completo | Facilitador: proyecto ya documentado. Obstáculo: coordinar ensayos con los 3 horarios. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición del Proyecto APT | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Setup de repositorio y entornos |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos y autenticación |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estructura base app móvil |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Medicamentos y rutinas |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perfiles dependientes y permisos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Recordatorios y alertas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicadores de salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
| Módulo de IA y botón de asistencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| Pulsera: ubicación y salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Pulsera: funciones de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| Registro manual de glucosa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Recordatorios extendidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Farmacias cercanas vía IA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Pruebas e Informe Final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Preparación y defensa final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.