Perfil Médico+ · Capstone_005D · Grupo 7

Guía de Trabajo con Scrum — Fase 2

Esta guía no es un entregable oficial del Instructivo — es una referencia interna del equipo para saber qué hacer, cuándo, y cómo eso conecta con lo que sí van a evaluar en la Fase 2.

# 1. Por qué Scrum y no Cascada

El equipo ya declaró en el 1.5 que trabajará con metodología ágil (Scrum), con sprints quincenales durante los 18 semanas de la asignatura. Scrum se adapta mejor a un equipo de 3 personas con módulos bien divididos (Backend, BD+IA, App), porque permite entregar algo funcional cada 2 semanas en vez de esperar hasta el final para ver resultados — algo clave dado que la Fase 2 pide un Informe de Avance en la Semana 10, a mitad de camino.

# 2. Roles del equipo (adaptados — no son roles corporativos)

- Product Owner (rotativo o fijo): decide qué historias entran a cada sprint según el Product Backlog ya priorizado. Sugerencia: que lo lleve quien tenga más visión del negocio completo (ej. Benjamín, dado su rol en backend que conecta todos los módulos).

- Scrum Master (rotativo): se encarga de que las ceremonias efectivamente ocurran y de destrabar obstáculos — no programa más que los demás, solo organiza. Puede rotar cada 2 sprints entre los 3.

- Equipo de desarrollo: los 3, cada uno dueño de su módulo (Benjamín: Backend; Sergio: BD + IA; Matías: App), pero cualquiera puede tomar una historia de otro módulo si hace falta.

En equipos de 3 no tiene sentido separar estos roles en personas 100% distintas — lo importante es que las responsabilidades se cumplan, no quién las lleva el nombre.

# 3. Artefactos de Scrum — y qué requisito del Instructivo cubre cada uno

| Artefacto Scrum | Qué es | Requisito del Instructivo que cubre |
| --- | --- | --- |
| Product Vision | Problema, usuarios y propuesta de valor en ~2 páginas | Ya cubierto por la Descripción del Proyecto APT del 1.5 |
| Product Backlog | Lista priorizada de historias de usuario | Ya existe en el Cronograma ("Product Backlog MVP") |
| Sprint Backlog | Qué se compromete a desarrollar en cada sprint | Se genera nuevo en cada Sprint Planning (1 por sprint, 6 en total) |
| Definition of Done | Criterios para considerar una historia "terminada" | Ya definida en la Metodología del 1.5 (integrada + probada + documentada) |
| Documento de diseño | Arquitectura, modelo de datos, diagramas UML | Elemento obligatorio independiente de la metodología — se construye durante Sprint 1-2 |
| Evidencia de retrospectivas | Qué mejoró el equipo sprint a sprint | Una entrada corta al cierre de cada sprint (6 en total) |
| Plan de pruebas + evidencias | Casos de prueba y resultados | Debe ir en cada sprint, no solo al final |
| Manual técnico/despliegue | Cómo instalar y ejecutar el sistema | Docker + instrucciones ya en el README; se completa en Sprint 6 |

# 4. Los 6 sprints de la Fase 2

Basado en el Plan de Trabajo y la Carta Gantt ya definidos en el 1.5:

| Sprint | Semanas | Qué se construye | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | S5-S6 | Autenticación, modelo de datos, estructura base de la app | Sergio (BD) / Benjamín (Auth) / Matías (UI base) |
| Sprint 2 | S7-S8 | Medicamentos y rutinas: API + UI conectadas | Benjamín / Matías |
| Sprint 3 | S9-S10 | Perfiles dependientes y permisos · Informe de Avance | Sergio / Benjamín — Informe: todo el equipo |
| Sprint 4 | S11-S12 | Recordatorios y alertas escalonadas | Benjamín / Matías |
| Sprint 5 | S13-S14 | Indicadores de salud, módulo de IA, pulsera (Traccar + Health Connect + seguridad) | Sergio / Benjamín / Matías |
| Sprint 6 | S15 | Glucosa manual, recordatorios extendidos, farmacias vía IA, pruebas, Informe Final | Todo el equipo |

# 5. Ceremonias — cómo las corremos en la práctica

Adaptadas a que son 3 estudiantes con otros ramos, no un equipo full-time:

| Ceremonia | Cuándo | Cómo la adaptamos (equipo part-time) |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Primer día de cada sprint (lunes) | Reunión de 30-45 min: revisar el Sprint Backlog propuesto arriba, ajustar si algo no calza, y que cada uno confirme su parte |
| Daily Scrum | 3 veces por semana (no todos los días) | Mensaje corto en el grupo de WhatsApp/Discord: qué hice, qué haré, si hay algún bloqueo — no reunión larga, solo update async |
| Sprint Review | Último día de cada sprint | Demo interna de 15-20 min mostrando lo construido, aunque sea a los mismos 3 — sirve de evidencia y detecta problemas temprano |
| Sprint Retrospective | Justo después del Review | 3 preguntas simples por escrito: ¿qué funcionó?, ¿qué no?, ¿qué cambiamos el próximo sprint? — 10 minutos, queda como evidencia |

# 6. Definition of Done (recordatorio)

Una historia de usuario se considera terminada cuando está integrada al repositorio, probada manualmente, y documentada — así quedó definido en la Metodología del 1.5. Ninguna historia se marca como "hecha" en el tablero si le falta alguno de esos 3 puntos.

# 7. Checklist de evidencia a subir al repo — por cada sprint

- Código funcional del sprint, subido a GitHub (commits frecuentes, no uno solo gigante al final).

- Sprint Backlog del sprint (qué se comprometió a hacer).

- Evidencia de pruebas de esa entrega (aunque sean pruebas manuales documentadas con capturas).

- Retrospectiva del sprint (las 3 preguntas), guardada como archivo en el repo.

Estos 4 elementos ya tienen su carpeta correspondiente dentro de "Fase 2/Evidencias Proyecto/Evidencias de documentación/".

# 8. Plantilla de historia de usuario

Formato simple a seguir en el Product Backlog y en cada Sprint Backlog:

Como [rol] quiero [funcionalidad] para [beneficio]. Criterios de aceptación: [lista corta de condiciones que deben cumplirse para considerarla terminada].

# 9. Plantilla de retrospectiva (10 minutos, al cierre de cada sprint)

- ¿Qué funcionó bien este sprint?

- ¿Qué no funcionó o nos costó más de lo esperado?

- ¿Qué vamos a cambiar o probar distinto en el próximo sprint?

# 10. Herramienta de tablero sugerida

Dado que ya usan GitHub como repositorio central, la opción más simple es GitHub Projects (tablero Kanban gratuito, integrado directo con los issues y commits del mismo repo) — evita sumar una herramienta externa como Trello o Jira solo para esto, y la evidencia de trabajo queda en el mismo lugar que el código.