Documento de proyecto APT

"Gestión integral de salud personal y familiar"

[PERFIL MÉDICO+]

Capstone_005D (Grupo 7) · Ingeniería Informática · Sede Plaza Oeste

Fecha: [12/08/2026]

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	2

Abstract (Español)	2

Abstract (inglés)	2

Descripción de proyecto APT	3

Relación del proyecto con los intereses profesionales	4

Factibilidad de proyecto APT	5

Objetivo general de proyecto APT	6

Objetivos específicos de proyecto APT	6

Metodología de proyecto APT	6

Plan de trabajo	7

Propuestas de evidencias	8

Conclusión	9

Reflexión	9

# Abstract (Español)

Actualmente, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y personas que requieren apoyo permanente enfrentan una gestión de salud fragmentada: horas médicas, medicamentos, tratamientos, controles, alimentación e hidratación se coordinan de forma manual entre el paciente, su familia y sus cuidadores. Esto genera olvidos, falta de seguimiento y poca visibilidad para quienes acompañan el cuidado. Para resolver esto nace Perfil Médico+, una plataforma móvil y web que centraliza la gestión de la salud personal y familiar bajo un modelo de cuenta titular con perfiles dependientes, donde un usuario puede vincular y hacer seguimiento de personas a su cargo con permisos configurables sobre la información que ve cada cuidador.

El sistema opera bajo un flujo de seguimiento continuo (Planificar, Recordar, Confirmar, Monitorear, Alertar, Acompañar): cuando una actividad de cuidado no se confirma dentro del plazo esperado, el sistema escala el aviso hasta notificar al cuidador autorizado, sin asumir automáticamente una emergencia.

¿Qué pasaría si las familias y cuidadores pudieran dedicar menos tiempo a coordinar el cuidado por distintos canales y tuvieran, en cambio, una sola plataforma confiable que les avise a tiempo?

# Abstract (inglés)

Older adults, people with chronic illnesses, children, and people who require ongoing support currently face fragmented health management: medical appointments, medications, treatments, check-ups, food, and hydration are coordinated manually among the patient, their family, and their caregivers. This leads to missed activities, poor follow-up, and limited visibility for those involved in care. To address this, Perfil Medico+ was created, a mobile and web platform that centralizes personal and family health management under an account-holder model with dependent profiles, allowing a user to link and track people under their care through configurable permissions for each caregiver.

The system runs on a continuous follow-up flow (Plan, Remind, Confirm, Monitor, Alert, Support): when a care activity is not confirmed within the expected time, the system escalates the notice until the authorized caregiver is notified, without automatically assuming an emergency.

What if families and caregivers could spend less time coordinating care across different channels and instead rely on a single trustworthy platform that alerts them in time?

# Descripción de proyecto APT

Perfil Médico+ es un proyecto informático que nace con el fin de entregar una herramienta que centralice la gestión de la salud personal y familiar, dirigida principalmente a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y personas que requieren apoyo permanente, junto con los familiares y cuidadores que los acompañan. Su diferenciador es el modelo de cuenta titular con perfiles dependientes: un usuario puede vincular y hacer seguimiento de personas a su cargo (por ejemplo, un padre adulto mayor o un hijo) desde una sola cuenta, con permisos configurables sobre qué información puede ver cada cuidador.

Este proyecto se ajusta y aplica las competencias técnicas, generales y de gestión presentes en el perfil de egreso de la carrera de Ingeniería Informática de Duoc UC, las cuales fueron agrupadas de la siguiente forma:

- Competencias Técnicas en Desarrollo y Programación

- Competencias en Arquitectura y Soluciones Sistémicas

- Competencias en Pruebas y Calidad

- Competencias en Gestión de Proyectos y Datos

- Competencias Matemáticas y Analíticas

- Competencias Comunicativas

- Competencias Emprendedoras e Innovación

- Competencias Éticas y Profesionales

Equipo de trabajo (Capstone_005D, Grupo 7):

| Integrante | Rol | Contacto |
| --- | --- | --- |
| Benjamín Leiva | Backend Developer | b.leiva@duocuc.cl |
| Sergio Ocares | Product Owner | se.ocares@duocuc.cl |
| Matías Pizarro | Frontend Developer | mr.pizarro@duocuc.cl |

Tecnologías utilizadas:

| Capa | Tecnología | Motivo |
| --- | --- | --- |
| App móvil | Flutter (Dart) | Un solo código para iOS y Android, clave con un equipo de ecosistema maduro para formularios, notificaciones y navegación. |
| Backend | FastAPI (Python) | Levantar endpoints rápido, validación automática de datos y documentación Swagger generada sola. |
| Base de datos | PostgreSQL | Relacional: se ajusta a los datos interrelacionados del paciente (horas, medicamentos, exámenes) y al modelo de cuenta titular + perfiles dependientes. |
| Autenticación | JWT | Distingue entre usuario titular y perfiles dependientes, y controla accesos sobre datos médicos sensibles. |
| Módulo de IA | API de modelo de lenguaje (LLM) | Consultas básicas de síntomas, sin entrenar un modelo propio, para enfocar el esfuerzo del semestre en la gestión médica/familiar. |
| Diseño UI/UX | Figma | Definir pantallas y flujos antes de programar, evitando rehacer trabajo. |

# Relación del proyecto con los intereses profesionales

El proyecto está fuertemente relacionado con los intereses profesionales que he desarrollado a lo largo de mi formación en Ingeniería Informática, particularmente en el análisis de datos, la inteligencia artificial y el diseño de bases de datos, áreas que he trabajado en cursos de minería de datos, deep learning y sistemas de Big Data/Cloud. Esto convierte a Perfil Médico+ en un aporte relevante para mi desarrollo profesional.

- Área de Inteligencia Artificial y Análisis de Datos: me interesa aplicar técnicas de minería de datos y modelos de lenguaje para transformar información de salud en apoyo útil a la toma de decisiones, como el módulo de consultas básicas de síntomas de Perfil Médico+, cuidando siempre que la IA cumpla un rol informativo y no de diagnóstico.

- Área de Modelamiento de Bases de Datos y Arquitectura: me interesa diseñar estructuras de datos relacionales eficientes, escalables y seguras que soporten sistemas de información complejos, como el modelo de cuenta titular con perfiles dependientes en PostgreSQL, asegurando integridad y control de acceso sobre datos médicos sensibles.

# Factibilidad de proyecto APT

Duración del semestre:

El proyecto Capstone se desarrollará conforme al calendario de la asignatura CAPSTONE (PTY4614) durante 18 semanas, distribuidas en tres fases: Fase 1 - Definición del Proyecto APT (Semanas 1-4), Fase 2 - Desarrollo en Sprints 1-6 (Semanas 5-15) y Fase 3 - Presentación y defensa final (Semanas 16-18).

Asignatura:

La asignatura dispone de horas académicas que se complementarán con trabajo adicional fuera del horario de clases, lo que asegura tiempo suficiente para el desarrollo, las pruebas y la documentación de la plataforma.

Materiales requeridos:

Se dispone de computadores con entorno de desarrollo para Flutter (Dart), FastAPI (Python) y PostgreSQL, herramientas de diseño UML/BPMN, Figma para prototipado, y GitHub para control de versiones. Estos recursos son suficientes para desarrollar todas las funcionalidades planificadas.

Factores externos que facilitan su desarrollo:

- Equipo de tres integrantes con roles definidos (Backend, Product Owner, Frontend), lo que permite avanzar en paralelo.

- Tecnologías con documentación madura y amplia comunidad (FastAPI, Flutter, PostgreSQL).

- Metodología Scrum ya acordada por el equipo, con sprints cortos y revisiones frecuentes.

Factores externos que dificultan su desarrollo y posibles soluciones:

- Manejo de datos médicos sensibles: se mitigará con autenticación JWT, control de acceso basado en roles y permisos configurables por cuidador.

- Dependencia de una API de LLM externa para el módulo de IA: se mitigará desacoplando este servicio del núcleo del sistema y definiendo un comportamiento de respaldo si la API no está disponible.

- Coordinación de horarios entre los integrantes del equipo: se mitigará con reuniones semanales fijas y tableros de seguimiento del Sprint Backlog.

Con la planificación adecuada de tiempo y fases, el uso de recursos disponibles y la mitigación de los factores de riesgo identificados, el proyecto APT "Perfil Médico+" es viable y puede desarrollarse exitosamente dentro del semestre.

# Objetivo general de proyecto APT

Documentar, diseñar, desarrollar e implementar una plataforma móvil y web (Perfil Médico+) que permita centralizar la gestión de la salud personal y familiar mediante un modelo de cuenta titular con perfiles dependientes, aplicando una metodología de desarrollo de software que garantice trazabilidad, calidad y gestión integral del proyecto.

# Objetivos específicos de proyecto APT

- Centralizar la gestión de la salud personal y familiar, reuniendo horas médicas, medicamentos, tratamientos, controles, alimentación e hidratación en una sola plataforma.

- Implementar el modelo de cuenta titular con perfiles dependientes, permitiendo vincular y dar seguimiento a personas a cargo con permisos configurables por cuidador.

- Automatizar el flujo de seguimiento continuo, cubriendo las etapas de planificar, recordar, confirmar, monitorear, alertar y acompañar cada actividad de cuidado.

- Escalar de forma responsable los avisos de incumplimiento, notificando al cuidador autorizado sin asumir automáticamente una emergencia.

- Integrar un módulo de IA para consultas básicas de síntomas, mediante una API de LLM externa, desacoplada del núcleo del sistema.

- Garantizar la seguridad de los datos médicos sensibles, mediante autenticación JWT y control de acceso basado en roles (titular, dependiente, cuidador).

- Diseñar una arquitectura de base de datos relacional (PostgreSQL) que soporte de manera eficiente el modelo de cuenta titular y perfiles dependientes.

- Aplicar la metodología Scrum durante el desarrollo, documentando Product Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas conforme al Instructivo CAPSTONE.

# Metodología de proyecto APT

La metodología que se aplicará en el proyecto APT es Scrum: el equipo trabaja con sprints cortos, un Product Backlog priorizado con historias de usuario, un Sprint Backlog por sprint, y revisión y retrospectiva al cierre de cada sprint.

La evidencia de avance (Product Vision, Backlog, Sprint Backlog, Definition of Done y retrospectivas) queda documentada en el repositorio del proyecto conforme a lo exigido por el Instructivo CAPSTONE, junto con la documentación formal de cada fase en la carpeta /docs del repositorio.

# Plan de trabajo

| Hito | Descripción | Duración (semanas) | Facilitadores | Obstaculizadores | Recursos necesarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del proyecto y alcance del MVP | Levantamiento de requisitos, definición del alcance del MVP y validación de la propuesta con el equipo docente. | 2(Semanas 1-2) | Reuniones semanales del equipo; guía del Instructivo CAPSTONE. | Alcance aún amplio; requiere acotar funcionalidades para el MVP. | Microsoft Office 365, Google Drive |
| Documento de inicio de proyecto | Elaboración de la Guía Sumativa Fase 1 y definición formal del proyecto. | 1(Semana 3) | Roles del equipo ya definidos (PO, Backend, Frontend). | Coordinación de horarios entre integrantes. | Microsoft Office 365 |
| Product Backlog, cronograma y exposición grupal | Construcción del Product Backlog priorizado, cronograma de actividades y exposición sumativa de cierre de Fase 1. | 1(Semana 4) | Metodología Scrum ya acordada por el equipo. | Ajustes de última hora en historias de usuario. | Trello/Jira, Canva |
| Diseño de arquitectura y UI/UX | Diseño de la arquitectura de la solución, modelo de base de datos y mockups de la app en Figma. | 1(Semana 5) | Experiencia previa del equipo en modelado de BD y diseño de software. | Cambios de requerimientos durante el diseño. | Figma, StarUML |
| Autenticación y modelo de cuenta titular/dependientes | Implementación de JWT, control de acceso por rol (titular/dependiente/cuidador) y modelo de perfiles dependientes. | 2(Semanas 6-7) | Backend Developer con dedicación exclusiva a este módulo. | Complejidad del control de permisos configurables por cuidador. | FastAPI, PostgreSQL, JWT |
| Gestión de actividades de cuidado | Desarrollo de los módulos de horas médicas, medicamentos, tratamientos, controles, alimentación e hidratación. | 2(Semanas 8-9) | Requerimientos funcionales bien documentados desde la Fase 1. | Volumen de datos y validaciones clínicas básicas. | FastAPI, PostgreSQL |
| Sistema de notificaciones y alertas | Implementación del flujo Planificar → Recordar → Confirmar → Monitorear → Alertar → Acompañar, con escalamiento al cuidador autorizado. | 2(Semanas 10-11) | Flujo de negocio ya definido y validado en la Fase 1. | Evitar falsos positivos de "emergencia" en las alertas. | Servicio de notificaciones, FastAPI |
| Integración del módulo de IA | Integración con API de LLM externa para consultas básicas de síntomas, desacoplada del núcleo del sistema. | 1(Semana 12) | Módulo desacoplado, no requiere entrenar modelo propio. | Dependencia de disponibilidad y costo de la API externa. | API de LLM, LLM_API_KEY |
| App móvil (Flutter) | Construcción de las interfaces para paciente, adulto mayor (modo simplificado) y cuidador, consumiendo la API vía HTTPS. | 2(Semanas 13-14) | Un solo código base para iOS y Android. | Adaptar la interfaz a un modo simplificado para adultos mayores. | Flutter (Dart), Figma |
| Integración y pruebas | Integración de todos los módulos, pruebas de calidad y validación end-to-end de la plataforma. | 1(Semana 15) | Documentación Swagger generada automáticamente por FastAPI. | Errores imprevistos o incompatibilidades entre módulos. | Swagger/OpenAPI, Postman |
| Presentación y defensa final | Cierre del proyecto, acta de cierre y defensa final ante el equipo docente. | 3(Semanas 16-18) | Documentación y evidencias reunidas durante todo el proyecto. | Disponibilidad de horarios para la defensa. | Microsoft Office 365, Canva |

# Propuestas de evidencias

| Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Documento de alcance y visión de proyecto | Documento que define los objetivos, alcance, funcionalidades principales y contexto de Perfil Médico+. | Evidencia que se han levantado correctamente los requerimientos y se ha definido la visión del proyecto, cumpliendo los indicadores de planificación inicial. |
| Documento de especificación de requisitos | Documento que detalla los requisitos funcionales y no funcionales de la plataforma, incluyendo criterios de aceptación y restricciones. | Asegura que todos los requerimientos estén claramente definidos y acordados, sirviendo de guía para el desarrollo y la validación del proyecto. |
| Cronograma / Product Backlog | Planificación temporal de actividades, sprints e hitos del proyecto, junto con el Product Backlog priorizado. | Evidencia la organización temporal, la duración de las actividades y la planificación de recursos, permitiendo validar la factibilidad del proyecto. |
| Mockups de interfaz (Figma) | Bocetos o prototipos visuales de la app móvil y web para paciente, adulto mayor y cuidador. | Muestra la planificación del diseño de la interfaz y la experiencia de usuario, reflejando la coherencia con los objetivos del proyecto. |
| Documento de arquitectura de software | Documento que describe la arquitectura orientada a servicios: app Flutter, API FastAPI, PostgreSQL, servicio de IA y de notificaciones. | Permite evidenciar que el sistema ha sido diseñado de manera organizada y coherente, facilitando el desarrollo, mantenimiento y escalabilidad. |
| Modelo de base de datos (PostgreSQL) | Modelo relacional que conecta cuentas, perfiles dependientes, actividades de cuidado y su estado de cumplimiento. | Evidencia el diseño de una estructura de datos adecuada al modelo de cuenta titular con perfiles dependientes. |
| Product backlog | Lista priorizada de funcionalidades, historias de usuario o requerimientos. | Evidencia la organización de tareas y priorización de desarrollo según metodología ágil, demostrando planificación iterativa y enfoque en valor. |
| Sprint backlog | Tareas seleccionadas para cada sprint, con responsables y tiempos estimados. | Permite demostrar el seguimiento de la ejecución de actividades, la distribución de responsabilidades y el control del avance del proyecto. |
| Registro de reuniones y acuerdos con stakeholders | Actas de reuniones con decisiones, prioridades y ajustes del proyecto. | Evidencia la comunicación con los involucrados, asegurando que el proyecto se mantenga alineado con requerimientos y expectativas. |
| Control de versionado (GitHub) | Repositorio con historial de commits, ramas, documentación y cambios de código: github.com/Bvnjvmin/Perfil-Medico- | Permite evidenciar la trazabilidad del desarrollo, el seguimiento de cambios y la colaboración, reflejando buenas prácticas de ingeniería de software. |
| Informe de pruebas unitarias e integración | Documento que registra los resultados de las pruebas de cada módulo y su integración. | Evidencia que los módulos funcionan correctamente y que el sistema cumple con estándares de calidad y confiabilidad. |
| Documento de cierre de proyecto | Informe que incluye resultados finales, comparación con objetivos, lecciones aprendidas y sugerencias de mejora. | Evidencia la culminación del proyecto, la integración de todos los módulos y el cumplimiento de los objetivos establecidos. |
| Manual de usuario / guía de operación | Documento que explica cómo utilizar Perfil Médico+, con capturas y procedimientos para titulares, dependientes y cuidadores. | Permite evidenciar que el sistema es funcional y accesible para los usuarios finales, cumpliendo estándares de documentación profesional. |

# Conclusión

El proyecto APT "Perfil Médico+" representa un aporte significativo para simplificar la gestión de la salud personal y familiar de adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, niños y personas que requieren apoyo permanente, junto con sus familias y cuidadores. Mediante el modelo de cuenta titular con perfiles dependientes y el flujo de seguimiento continuo, la plataforma centraliza información hoy dispersa y reduce el riesgo de olvidos en el cuidado. La combinación de una arquitectura orientada a servicios (Flutter, FastAPI, PostgreSQL) con un módulo de IA desacoplado permite mantener el proyecto acotado a un semestre sin sacrificar valor para el usuario final. En conjunto, el proyecto valida su factibilidad técnica y práctica, y además tiene potencial de generar valor real para familias y cuidadores más allá del contexto académico.

# Reflexión

Durante el desarrollo de este proyecto he podido alinear el trabajo con mis intereses profesionales, particularmente en el análisis de datos, la inteligencia artificial aplicada y el modelamiento de bases de datos. Trabajar en Perfil Médico+ me permite fortalecer mis habilidades técnicas al diseñar una estructura de datos escalable para el modelo de cuenta titular con perfiles dependientes, y explorar cómo un módulo de IA puede integrarse de forma responsable en un sistema que maneja información sensible, sin reemplazar el criterio médico. Esta conexión entre los objetivos del proyecto y mis intereses profesionales refuerza mi motivación por seguir una carrera en la que los datos y la inteligencia artificial sean un aporte real a la calidad de vida de las personas.